Uma imagem contendo Logotipo

Descrição gerada automaticamente

**DATA COFFEE – SPRINT REVIEW**

**OBJETIVOS DA SEMANA:**

• Código de cadastro; (RODRIGO)

• Código de login; (FELIPE)

• Inicialização da dashboard; (HARISSON)

• Finalização de script de banco; (ALI)

• Adição do script de banco em VM; (CADU)

• Modelagem lógica; (FELIPE)

• Avanço na construção de site; (JOAO)

**OBJETIVOS CONCLUIDOS:**

• Código de cadastro; (RODRIGO) CONCLUIDO

• Código de login; (FELIPE) CONCLUIDO

• Inicialização da dashboard; (HARISSON) EM ANDAMENTO

• Finalização de script de banco; (ALI) EM ANDAMENTO

• Adição do script de banco em VM; (CADU) CONCLUIDO

• Modelagem lógica; (FELIPE) CONCLUIDO

• Avanço na construção de site; (JOAO) CONCLUIDO

**OBJETIVOS PARA PROXIMA SEMANA:**

* Finalização da Landing Page (Site institucional) – (Felipe) e João
* Checar detalhes e adicão na documentação (Cadu)
* Ajustes no Diagrama (João)
* Finalização do script do banco de dados (Ali)
* Continuação da Dashboard (Harison) João e Felipe
* Finalização e detalhes finais da tela de cadastro (Rodrigo)
* Iniciar treinamento das apresentações do projeto (Geral)

# Próxima Reunião

**Data**: 11/10/2024

**Hora**: 10:00